# TOYA ERP — MASTER GELİŞTİRME DOKÜMANI

Hazırlayan: Baynet Bilişim Teknolojileri | Alparslan Bey

Son Güncelleme: 27 Ağustos 2026

# 1. Genel Mimari Kararlar

## 1.1 Geliştirme Felsefesi

- DRY (Don't Repeat Yourself): Her ekran tipi için tek şablon yazılır, tüm modüller bu şablonu kullanır.

- MVP Önce: Bir modülü tamamla → kullan → sonrakine geç. Yarım modül bırakma.

- Şablon Önce Kod Sonra: Her ekran önce tasarlanır (mockup/JSON), sonra kodlanır.

- JSON Driven UI: Ekran tanımları JSON dosyasında tutulur. Masaüstü, web ve mobil aynı JSON'u okur.

- Yetki Entegrasyonu: Her widget ve buton rol bazlı gösterilir/gizlenir. Geliştirme bittikten sonra bağlanır.

## 1.2 Platform Kararı

- Masaüstü: PyQt6 + PyWebView — mevcut PyQt6 altyapısı korunur

- Web: React/Vue — aynı JSON şablonunu okur (ilerleyen fazlarda)

- Mobil: React Native — aynı JSON şablonunu okur (ilerleyen fazlarda)

- Geliştirici Aracı: screen_definition_dialog.py — ekran şablonlarını görsel olarak tasarlar (mevcut!)

## 1.3 Yapay Zeka Sürekliliği

Bu döküman Claude ile çalışmanın hafızasıdır. Plan veya fiyat değişse bile:

- Claude Pro ($20/ay) → 10 saat/hafta için yeterli

- Claude Pro Max ($100/ay) → Çok yoğun çalışmak için, 5x daha fazla kullanım

- API (kullandıkça öde) → Cursor gibi IDE araçlarıyla entegre çalışmak için ideal

- Hangi plan olursa olsun: Bu MASTER dökümanı yeni chate ver → kaldığın yerden devam et

- Cursor + Claude API kombinasyonu: Mevcut kodu görür, düzenler, önerir — bu proje için güçlü seçenek

# 2. Ekran Şablonları

Tüm ekranlar 6 ana şablondan türer. Yeni bir modül yapılacağında önce hangi şablon kullanılacağı belirlenir.

| Şablon Adı | Kod Dosyası (Mevcut) | Örnekler |
| --- | --- | --- |
| BaseListScreen | base_list_screen.py ✅ | Cari Listesi, Stok Listesi |
| BaseFisListesi | dia_3_panel_base.py + quotations.py ✅ | Teklif, Fatura, İrsaliye, Sipariş |
| BaseFisDetay | transaction_document_dialog.py ✅ (79KB) | Teklif Detay, Fatura Detay |
| BaseKartDetay | customers.py içinde ✅ | Cari Kart, Stok Kart |
| Dashboard | dashboard.py ✅ | Ana Panel |
| BaseSerbest | Henüz yok — gerektiğinde | Chat, Proje Kanban |

# 3. Widget Kataloğu

| Widget | Kod Dosyası | Durum | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| ActionButton / CrudActions | crud_actions_widget.py | ✅ | Sol sidebar CRUD butonları |
| ExportButton | export_actions_widget.py | ✅ | Sağ sidebar dışa aktarma |
| StatCard / QuickTiles | quick_tiles_bar_widget.py | ✅ | Alt bar hızlı durum kartları |
| FilterableTable | filterable_table.py (32KB) | ✅ | Gelişmiş grid + filtre |
| EdgePanel (Sidebar) | edge_panel.py | ✅ | Açılır kapanır kenar panel |
| ViewProfileBar | view_profile_widget.py | ✅ | Görünüm profili seçici |
| FavoriteActions | favorite_actions_widget.py | ✅ | Favori işlem butonları |
| MenuGrid | menu_grid_widget.py | ✅ | Ana menü grid görünümü |
| CariKunyesi | cari_kunyesi_widget.py | ✅ | Fiş detay cari bilgi bölümü |
| HareketKalemleri | hareket_kalemleri_widget.py | ✅ | Fiş detay kalemler tablosu |
| FinansWidget | finans_widget.py | ✅ | KDV, toplam hesap bölümü |
| BelgeVade | belge_vade_widget.py | ✅ | Tarih ve vade alanları |
| KanbanCard | Henüz yok | 📝 | Görevler/Projeler için |
| ChatBubble | Henüz yok | 📝 | Chat modülü için |

# 4. Modül Yol Haritası

## 4.1 Faz 1 — Ticari Temel (MVP)

| Sıra | Modül | Şablon | Bağımlılık | Durum | Notlar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cari Kartlar | BaseListScreen + BaseKartDetay | — | 🔶 Kısmen Hazır | customers.py 2110 satır, bağlantı eksik |
| 2 | Stok Kartlar | BaseListScreen + BaseKartDetay | — | 📝 Başlanmadı | gelistirme/03_stok/ MD hazır |
| 3 | Teklif | BaseFisListesi + BaseFisDetay | Cari, Stok | 🔶 Kısmen Hazır | quotations.py + edit_dialog var |
| 4 | Sipariş | BaseFisListesi + BaseFisDetay | Teklif | 📝 Başlanmadı | Tekliften türeyecek |
| 5 | İrsaliye | BaseFisListesi + BaseFisDetay | Sipariş, Stok | 📝 Başlanmadı | transaction_dialog kullanılacak |
| 6 | Fatura | BaseFisListesi + BaseFisDetay | İrsaliye, Cari | 📝 Başlanmadı | transaction_dialog kullanılacak |

## 4.2 Faz 2 — Finans

- Kasa — BaseFisListesi + BaseFisDetay — 📝 Başlanmadı — gelistirme/07_kasa/ MD hazır

- Banka — BaseFisListesi + BaseFisDetay — 📝 Başlanmadı — gelistirme/08_banka/ MD hazır

- Çek / Senet — BaseListScreen + BaseFisDetay — 📝 Başlanmadı — gelistirme/09_cek_senet/ MD hazır

## 4.3 Faz 3 — Operasyon

- Görevler / Notlar — gelistirme/10_gorevler_notlar/ MD hazır

- Projeler — Henüz planlanmadı

- Chat — Henüz planlanmadı

## 4.4 Faz 4 — Entegrasyon

- WooCommerce — woocommerce_adapter.py ✅ temel var

- Akınsoft — akinsoft_adapter.py ✅ temel var, access.md 20KB dokümantasyon mevcut

- Logo — logo_adapter.py ✅ temel var

- Trendyol / Hepsiburada — Henüz yok

- E-Fatura (GİB) — gelistirme/11_entegrasyonlar/ MD hazır

# 5. Teklif Modülü — İlk MVP Detayı

## Teklif modülü neden ilk seçim:

- Teklif → Sipariş → İrsaliye → Fatura zincirinin başı

- quotations.py (741 satır) + quotation_edit_dialog.py (25KB) mevcut

- transaction_document_dialog.py (79KB) evrensel fiş detay — tüm modüller kullanacak

- Modül bitince diğerleri %60-70 hazır gelir

## 5.1 Teklif Liste — Grid Sütunları

- ID

- Evrak / Fiş No

- Belge Başlığı

- Müşteri / Cari

- Tarih

- Vade / Son Tarih

- Genel Toplam

- Para Birimi

- Durum (koşullu renk)

## 5.2 Teklif Detay — Alanlar

Başlık:

- Teklif No (otomatik)

- Tarih

- Vade Tarihi

- Müşteri/Cari

- Belge Başlığı

- Para Birimi

- Döviz Kuru

- Ödeme Planı

- Durum

- Notlar

Kalemler:

- Sıra No

- Stok Kodu / Serbest Kalem

- Açıklama

- Miktar

- Birim

- Birim Fiyat

- İskonto %

- KDV %

- Tutar

Toplamlar:

- Ara Toplam

- Toplam İskonto

- KDV Matrahı

- KDV Tutarı

- Genel Toplam

# 6. JSON Şablon Yapısı

- screen_id — kısayol kodu (TEKLIST001)

- screen_title — ekran başlığı

- template — hangi şablon

- grid.columns — sütun tanımları (key, label, width, format, sortable)

- left_sidebar.groups — buton grupları ve rol tanımları

- right_sidebar.groups — filtre ve dosya grupları

- bottom_bar.cards — alt bar stat kartları

- permissions.roles — hangi roller bu ekranı görebilir

# 7. Yapay Zeka Kullanım Kılavuzu

## Yeni chat açıldığında ver:

- Bu MASTER dökümanı (TOYA_ERP_MASTER.docx)

- İlgili modülün gelistirme/ klasöründeki MD dosyaları

- İlgili mevcut kod dosyaları (.py)

## Komut örnekleri:

- "Teklif modülüne devam ediyoruz. quotations.py ve quotation_edit_dialog.py ekte. Eksik bağlantıları tamamla."

- "Stok Kart Listesi yapacağız. gelistirme/03_stok/fields.md ekte. BaseListScreen şablonu kullan."

- "Fatura modülü yapacağız. Teklif ile aynı şablon, transaction_document_dialog.py kullanacak."

- "Şu hatayı düzelt: [hata mesajı]. İlgili dosya: [dosya adı]"

## Çok Yapay Zeka Stratejisi:

| Görev | Araç | Notlar |
| --- | --- | --- |
| Mimari kararlar, karmaşık iş mantığı | Claude (bu chat) | MASTER dökümanı ver |
| Mevcut kodu düzenle, refactor, hata bul | Cursor + Claude API | Kodu görür, düzenler |
| Yardım metinleri, tooltip, hata mesajları | ChatGPT / Gemini | Türkçe içerik üretimi |
| Form/ekran mockup tasarımı | v0.dev / Bolt.new | HTML/CSS hızlı prototip |
| Kod tamamlama, küçük düzenlemeler | GitHub Copilot | IDE içinde |

# 8. Kısayol Kod Tablosu (Ctrl+K)

| Kısayol Kodu | Ekran / Modül | Kod Dosyası | Durum |
| --- | --- | --- | --- |
| CAKALST001 | Cari Kart Listesi | customers.py | 🔶 Kısmen Hazır |
| YNCARK001 | Yeni Cari Kart | customers.py içinde | 🔶 Kısmen Hazır |
| STKLIST001 | Stok Kart Listesi | Henüz yok | 📝 Başlanmadı |
| YNSTK001 | Yeni Stok Kartı | Henüz yok | 📝 Başlanmadı |
| TEKLIST001 | Teklif Listesi | quotations.py | 🔶 Kısmen Hazır |
| YNTEKF001 | Yeni Teklif | quotation_edit_dialog.py | 🔶 Kısmen Hazır |
| SIPARISLIST001 | Sipariş Listesi | quotations.py (türeyecek) | 📝 Başlanmadı |
| IRSALIYELIST001 | İrsaliye Listesi | Henüz yok | 📝 Başlanmadı |
| FATLIST001 | Fatura Listesi | Henüz yok | 📝 Başlanmadı |
| YNSATFAT001 | Yeni Satış Faturası | transaction_document_dialog.py | 📝 Başlanmadı |
| KASATAH001 | Kasa Tahsilat | Henüz yok | 📝 Başlanmadı |
| KASATED001 | Kasa Tediye | Henüz yok | 📝 Başlanmadı |
| GOREVLST001 | Görev Listesi | Henüz yok | 📝 Başlanmadı |
| DEVTODO001 | Geliştirici Yapılacaklar | git_tracker_screen.py (benzer) | 🔶 Kısmen Hazır |
| DOVIZKUR001 | Döviz & Kur | Henüz yok | 📝 Başlanmadı |
| GENELAYR001 | Genel Ayarlar | settings.py (57KB) | 🔶 Kısmen Hazır |

# 9. Raporlama Mimarisi

## 9.1 Karar: Hibrit Katmanlı Yaklaşım

| Faz | Araç | Kapsam |
| --- | --- | --- |
| Faz 1-3 | Jinja2 + WeasyPrint + openpyxl | Fatura, teklif, irsaliye baskısı — sabit şablon |
| Faz 4-5 | Metabase self-hosted (Docker) | Sürükle-bırak rapor, yönetici dashboard |
| İleride | Özel tasarımcı (opsiyonel) | Müşteri kendi raporunu tasarlarsa |

## 9.2 Faz 1-3 Katmanları

- Veri Katmanı: Python / SQLAlchemy — sorgu ve hesaplamalar

- Şablon Katmanı: Jinja2 + HTML/CSS — değişken, döngü, koşul

- PDF Çıktı: WeasyPrint — piksel mükemmeliyetinde PDF

- Excel Çıktı: openpyxl — mevcut excel_exporter.py genişletilecek

- Grafik: matplotlib / Chart.js

## 9.3 Faz 4-5: Metabase Entegrasyonu

- Metabase ayrı Docker container olarak kurulur

- Toya ERP veritabanına read-only kullanıcı ile bağlanır

- Toya ERP içinden iframe veya link ile erişilir

- Sürükle-bırak rapor tasarımı, dashboard, PDF/Excel export — hazır gelir

- Kurulum süresi: 1-2 gün

- Maliyet: Ücretsiz (self-hosted)

# 10. Mevcut Kod Durumu

27 Ağustos 2026 itibarıyla proje durumu (toya_erp.rar analizi):

## 10.1 Tamamlanmış Altyapı

| Dosya | Boyut | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| src/core/models.py | 26KB | DB modelleri — Quotation, Customer, Product var |
| src/core/database.py | 7.7KB | DB bağlantı yönetimi |
| src/core/serializer.py | 8.2KB | MsgPack + Zstandard ✅ |
| src/core/cache_manager.py | 6.1KB | Cache sistemi ✅ |
| src/core/network_monitor.py | 6.9KB | Bağlantı izleme ✅ |
| src/core/offline_queue.py | 10KB | Offline kuyruk ✅ |
| src/core/sync/pull_engine.py | 12KB | Senkronizasyon ✅ |
| src/core/sync/push_engine.py | 14KB | Senkronizasyon ✅ |
| src/desktop/ui/components/filterable_table.py | 32KB | Gelişmiş grid ✅ |
| src/desktop/ui/components/base_list_screen.py | 9.4KB | Liste şablonu ✅ |
| src/desktop/ui/components/dia_3_panel_base.py | 7.3KB | 3 panel layout ✅ |
| src/desktop/ui/components/edge_panel.py | 9.4KB | Kenar panel ✅ |
| src/desktop/managers/theme_manager.py | 10KB | Tema yönetimi ✅ |
| src/desktop/managers/profile_manager.py | 9.9KB | Profil yönetimi ✅ |
| src/desktop/i18n/translations_tr.json | 7.7KB | Türkçe çeviriler ✅ |
| src/desktop/ui/toast.py | 4.6KB | Toast bildirimleri ✅ |

## 10.2 Kısmen Hazır — Tamamlanacak

| Dosya | Boyut | Yapılacak |
| --- | --- | --- |
| src/desktop/ui/customers.py | 90KB / 2110 satır | Cari ekranı var, modüle tam bağlantı eksik |
| src/desktop/ui/quotations.py | 31KB / 741 satır | Teklif listesi var, sipariş akışı eksik |
| src/desktop/ui/dialogs/transaction_document_dialog.py | 79KB | Evrensel fiş detay — diğer modüllere bağlanacak |
| src/desktop/ui/dialogs/quotation_edit_dialog.py | 25KB | Teklif detay — transaction_dialog ile birleşecek |
| src/desktop/ui/dialogs/screen_definition_dialog.py | 35KB | Ekran tasarımcısı — geliştirilecek |
| src/desktop/ui/main_window.py | 35KB / 895 satır | Ana pencere — modül bağlantıları eklenecek |
| src/desktop/ui/settings.py | 57KB | Ayarlar — modül ayarları eklenecek |
| src/adapters/woocommerce/ | ~8KB | WooCommerce temel var, geliştirilecek |
| src/adapters/akinsoft/ | ~3KB | Akınsoft temel var, access.md 20KB dokümantasyon |

## 10.3 Başlanmadı — Sıradaki Adımlar

Tüm modüller için gelistirme/ klasöründe MD tasarım dosyaları hazır. Kod yazılmamış olanlar:

- Stok Kart Listesi + Detay (gelistirme/03_stok/ hazır)

- Sipariş Listesi + Detay (tekliften türeyecek)

- İrsaliye Listesi + Detay (transaction_dialog kullanacak)

- Fatura Listesi + Detay (transaction_dialog kullanacak)

- Kasa Tahsilat / Tediye (gelistirme/07_kasa/ hazır)

- Banka Hareketleri (gelistirme/08_banka/ hazır)

- Çek / Senet (gelistirme/09_cek_senet/ hazır)

- Görevler / Notlar (gelistirme/10_gorevler_notlar/ hazır)

- Döviz & Kur ekranı

## 10.4 Haftalık Çalışma Planı (10 saat/hafta)

| Hafta | Görev | Çıktı |
| --- | --- | --- |
| Hafta 1 | Cari ekranını şablona tam oturt, eksik bağlantıları tamamla | CAKALST001 tam çalışıyor |
| Hafta 2 | Stok Kart Listesi + Detay | STKLIST001 çalışıyor |
| Hafta 3 | Teklif listesi → detay akışını tamamla | TEKLIST001 tam akış |
| Hafta 4 | Teklif → Sipariş dönüşümü | Otomatik dönüşüm çalışıyor |
| Hafta 5 | İrsaliye (transaction_dialog bağlantısı) | IRSALIYELIST001 çalışıyor |
| Hafta 6 | Fatura (transaction_dialog bağlantısı) | FATLIST001 çalışıyor |
| Hafta 7 | KDV raporu + fatura baskısı (WeasyPrint) | Yasal uyumluluk |
| Hafta 8 | Test + hata düzeltme + demo | FAZ 1 TESLİM ✅ |

Bu döküman her yeni modül eklendikçe güncellenmelidir. Yeni chat açıldığında bu dosya + ilgili .py ve .md dosyaları Claude'a verilmelidir.